Дорожная карта «Управленческих решений»

по повышению показателей уровня доступности МОУ оош им. Обручева для инвалидов и детей с ОВЗ

| №п/п | Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ Запланированные сроки выполнения | Запланированные сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию |
| 1.1 | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД ) | 2020-2021 г. |
| 1.2 | установка знаков, указателей об объекте | 2020-2021 г. |
| 2 | Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг |

| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов: | до 2030 г. По согласованию с отделом образования Администрации Ржевского района при наличии финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Установка пандуса на входе | 2022 |
| 2.3 | Установка поручней (наружных и внутренних) | 2022 |
| 2.4 | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2021-2028 |
| 2.5 | Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников | 2022 |
| 2.6 | Организация места для размещения собаки- проводника | 2030 |
| 2.7 | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2021-2028 |
| 2.8 | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры | 2025-2028 |
| 2.9 | Закупка кресла-коляски | 2029 |
| 2.10 | Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова) | до 2030 |
| 2.11 | Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери | 2027-2030 |
| 3 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения |
| 3.1 | Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) | 2028 |
| 3.2 | Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах | 2019 год и ежегодное обновление |
| 4 | Предоставление услуг |
| 4.1 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Приказы по учреждению о назначении ответственных (при необходимости) |
| 4.2 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | Приказы по учреждению о назначении ответственных (при необходимости) |
| 4.3 | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | Запланировано инструктирование 100% сотрудников 2019 г. |
| 4.4 | Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг | Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (2019 г.) |

| 4.5 | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | выполнено |
| --- | --- | --- |
| 4.6 | Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону | Продолжить данную работу до 2030 г. |
|  | 4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом |  |
|  | требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». Период проведения работ: до 2030 года Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения. 4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МОУ Итомлинской сш. |  |

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 24 мая 2019 года. Комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ оош им. Обручева  от 24 мая  2019 г.

№ 19-3 (акт прилагается).

МОУ оош им. Обручева оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.